# Actielijst

In iedere actie de checklijst afvinken voordat je doorgaat

# ⏱️ 101. Status = intake

- 1. Jira-uitvoerder is medewerker

- 2. Jira-status is Toegewezen of Review aanpak

- 3. Jira-status wordt Intake

# ⏱️ 102. Start timer

- 4. Start > Klok > menu > Timer

- 5. Effort tijd instellen > Start > Op voorgrond behouden

- 6. Jira-stopwatch wordt gestart

# ⏱️ 103. Oplossingsrichting:

- 7. Ik heb de oplossingsrichting geschreven

# ⏱️ 104. Deliverable specificatie:

- 8. Ik heb de deliverable specificatie geschreven

# ⏱️ 105. Initiële schatting:

- 9. Ik heb de initiële schatting geschreven

# ⏱️ 106. Stop timer

- 10. Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave

- 11. Klok minimaliseren

# ⏱️ 107. Bijzonderheden gezien?

- 12. Ik heb de bijzonderheden in de Jira-opmerking met de Intake-header geschreven

# ⏱️ 107T. Volg de meldplicht

- 13. Naar flowchartpagina van meldplicht navigeren

# ⏱️ 107F. Volg de review aanpak

- 14. Naar volgende flowchartpagina navigeren

# 🫱🏻‍🫲🏻 201. Status = review aanpak

- 1. Jira-uitvoerder is medewerker

- 2. Jira-status is Intake

- 3. Jira-status wordt Review aanpak

# 🫱🏻‍🫲🏻 202. Is de baas aanwezig?

- 4. Baas is mondeling beschikbaar?

# 🫱🏻‍🫲🏻 202F. Meteen meldplicht wanneer de baas aanwezig is

- 5. Baas is schriftelijk beschikbaar

- 6. Aanwezigheid monitoren

# 🫱🏻‍🫲🏻 202T. Na dat de baas weer aanwezig is

- 7. Baas is mondeling beschikbaar

# 🫱🏻‍🫲🏻 204. Bespreek oplossingsrichting, deliverables en ETC’s

- 8. Ik mail naar baas

# 🫱🏻‍🫲🏻 206. Goedkeuring?

- 9. Resultaten zijn goedgekeurd?

# 🫱🏻‍🫲🏻 206F. De baas bepaald volgende status

- 10. Terug naar vorige flowchartpagina navigeren

# 🫱🏻‍🫲🏻 206T. Volg de analyse

# 11. Naar volgende flowchartpagina navigeren

# 🔬 301. Status = analyse

- 🔬 302. Start timer (ETC)

- 🔬 303. Intake verwerken

- 🔬 304. Oplossing analyseren

- 🔬 305. Evalueer of de deliverables correct en volledig zijn afgerond

- 🔬 306. Stop timer (ETC)

- 🔬 307. Bijzonderheden gezien?

- 🔬 307T. Volg de review analyse

- 🔬 312. Haal ik het?

- 🔬 313. Hoe heeft het zo lang kunnen duren?

- 🔬 314. Stop timer (4 min)

- 🔬 315. Significant inzicht gekregen

# 🫱🏻‍🫲🏻 401. Status = review analyse

- 1. Jira-uitvoerder is medewerker

- 2. Jira-status is Analyse

- 3. Jira-status wordt Review analyse

# 🫱🏻‍🫲🏻 402. Is de baas aanwezig?

- 4. Baas is mondeling beschikbaar?

# 🫱🏻‍🫲🏻 402F. Meteen meldplicht wanneer de baas aanwezig is

- 5. Baas is schriftelijk beschikbaar

- 6. Aanwezigheid monitoren

# 🫱🏻‍🫲🏻 402T. Na dat de baas weer aanwezig is

- 7. Baas is mondeling beschikbaar

# 🫱🏻‍🫲🏻 404. Overleg resultaten voor goedkeuring vervolg

- 8. Ik mail naar baas

# 🫱🏻‍🫲🏻 406. Goedkeuring?

- 9. Resultaten zijn goedgekeurd?

# 🫱‍🫲 G. De baas bepaald volgende status

- 10. Terug naar vorige flowchartpagina navigeren

# 🫱🏻‍🫲🏻 406T. Volg het ontwerp

# 11. Naar volgende flowchartpagina navigeren

# ✏️ 501. Status = ontwerp

- ✏️ 502. Start timer (ETC)

- ✏️ 503. Analyse verwerken

- ✏️ 504. Oplossing ontwerpen

- ✏️ 505. Evalueer of de deliverables correct en volledig zijn afgerond

- ✏️ 506. Stop timer (ETC)

- ✏️ 507. Bijzonderheden gezien?

- ✏️ 508. Na 2/3 ETC Na 100% ETC Na 150% ETC

- ✏️ 509. Start timer (1 min)

- ✏️ 510. Hoe lang denk je nog nodig te hebben?

- ✏️ 512. Haal ik het?

- ✏️ 513. Hoe heeft het zo lang kunnen duren?

- ✏️ 514. Stop timer (4 min)

- ✏️ 515. Significant inzicht gekregen

# 🫱🏻‍🫲🏻 601. Status = review ontwerp

- 1. Jira-uitvoerder is medewerker

- 2. Jira-status is Ontwerp

- 3. Jira-status wordt Review ontwerp

# 🫱🏻‍🫲🏻 602. Is de baas aanwezig?

- 4. Baas is mondeling beschikbaar?

# 🫱🏻‍🫲🏻 602F. Meteen meldplicht wanneer de baas aanwezig is

- 5. Baas is schriftelijk beschikbaar

- 6. Aanwezigheid monitoren

# 🫱🏻‍🫲🏻 602T. Na dat de baas weer aanwezig is

- 7. Baas is mondeling beschikbaar

# 🫱🏻‍🫲🏻 604. Overleg resultaten voor goedkeuring vervolg

- 8. Ik mail naar baas

# 🫱🏻‍🫲🏻 606. Goedkeuring?

- 9. Resultaten zijn goedgekeurd?

# 🫱🏻‍🫲🏻 606F. De baas bepaald volgende status en verifieert effort per resterende fase

- 10. Terug naar vorige flowchartpagina navigeren

# 🫱🏻‍🫲🏻 606T. Volg de implementatie

# 11. Naar volgende flowchartpagina navigeren

# ⌨️ 701. Status = implementatie

- ⌨️ 702. Start timer (ETC)

- ⌨️ 703. Ontwerp verwerken

- ⌨️ 704. Oplossing implementeren

- ⌨️ 705. Evalueer of de deliverables correct en volledig zijn afgerond

- ⌨️ 706. Stop timer (ETC)

- ⌨️ 707. Bijzonderheden gezien?

- ⌨️ 708. Na 2/3 ETC Na 100% ETC Na 150% ETC

- ⌨️ 709. Start timer (1 min)

- ⌨️ 710. Hoe lang denk je nog nodig te hebben?

- ⌨️ 712. Haal ik het?

- ⌨️ 713. Hoe heeft het zo lang kunnen duren?

- ⌨️ 714. Stop timer (4 min)

- ⌨️ 715. Significant inzicht gekregen

# 🔎 801. Status = test

- 🔎 802. Start timer (ETC)

- 🔎 803. Implementatie verwerken

- 🔎 804. Oplossing testen

- 🔎 805. Evalueer of de deliverables correct en volledig zijn afgerond

- 🔎 806. Stop timer (ETC)

- 🔎 807. Bijzonderheden gezien?

- G. Confidence level vastgesteld

- H. Aan het ontwerp gehouden?

- I. Bijzonderheden genoteerd?

- J. Evaluatie eerste acties:

- 🔎 809. Start timer (1 min)

- 🔎 810. Hoe lang denk je nog nodig te hebben?

- 🔎 812. Haal ik het?

- 🔎 813. Hoe heeft het zo lang kunnen duren?

- 🔎 814. Stop timer (4 min)

- 🔎 815. Significant inzicht gekregen

# 🫱🏻‍🫲🏻 1001. Status = review final

- 🫱🏻‍🫲🏻 1004. Demonstratie van de oplossing geven

- 🫱🏻‍🫲🏻 1005. Review met Jeroen uitvoeren