Effort:  .....

. : . .  .....

Stop:  .....

Effort:  .....

Start:  .....

Effort:  .....

Effort:  .....

Titel:

. . . . - . . . . .....

Bepaal voordat je begint een ruwe effort schatting

. . - . . - . .  .....

5 : . .  .....

4 : . .  .....

3 : . .  .....

2 : . .  .....

1 : . .  .....

4 : . .  .....

3 : . .  .....

2 : . .  .....

1 : . .  .....

3 : . .  .....

2 : . .  .....

1 : . .  .....

5 : . .  .....

4 : . .  .....

3 : . .  .....

2 : . .  .....

1 : . .  .....

. : . .  .....

Maak een nieuwe issue
als je een bug of refactor tegen komt
of als je een feature wilt indienen5

TODO-LIJST PROCES8

Iteratie: . . INTAKE (max. 5 minuten) Oplossingsrichting, deliverable specificatie en initiële schatting gemaakt?14 Controle/contact moment met Jeroen % Ontwerp: Analyse: Intake: [iteratie].[subiteratie] [starttijd] [schatting] im .1 . : . . . . . im .2 . : . . . . . im .3 . : . . . . . im .4 . : . . . . . Intake: Analyse: Ontwerp: Impl.: % % [iteratie].[subiteratie] [starttijd] [schatting] t .1 . : . . . . . t .2 . : . . . . . t .3 . : . . . . . t .4 . : . . . . . [iteratie].[subiteratie] [starttijd] [schatting] o .1 . : . . . . . o .2 . : . . . . . o .3 . : . . . . . o .4 . : . . . . . [iteratie].[subiteratie] [starttijd] [schatting] a .1 . : . . . . . a .2 . : . . . . . a .3 . : . . . . . a .4 . : . . . . . % % Oplossingsrichting: Confidence level: % Deliverable specificatie: Analyse: + ontwerp: + implementatie: + test: = Intake: Intake: Analyse: ANALYSE6 Wat is de aanleiding of wat is het probleem (BUGS)?2 Is het issue een Bug? → Reproduceer de bug(s)! Hoe kun je het oplossen?3 Oplossingen bedenken (minimaal 2), gebruik bestaande oplossingen als template voor je ontwerp! Kies hiervan de oplossing met je hoogste confidence level (KISS), schop de mogelijke oplossingen om → Ik kies...4 Heb je een expliciete referentie bij je gekozen oplossing benoemd? Ik heb actiepunten uit Excel bestand verwerkt en Jira geüpdated Controle/contact moment met Jeroen → Waarom heeft de opdrachtgever deze keuze gemaakt? 7 → Waarom is dit nodig? → Hoe werkt het? Heb je de requirements opgeschreven? → Zijn er bijzondere afhandelingen voor oudere systemen? Is de implementatie altijd zo geweest? → Is het inderdaad de meest eenvoudige oplossing? → Verwachte effort schatting afstemmen Geen expliciete toestemming gekregen om de volgende status uit te voeren? → dan terug naar begin analyse. DESIGN/ONTWERP9 Eerst concept kiezen, eventueel pseudo codes invoeren of meteen implementeren. Wat is de referentie?11 Ben ik nog bezig met het implementeren van het gekozen template, op de kop af? Wat is je confidence level? Verwachte effort schatting eventueel aanpassen Is de pseudocode juist?2 Zit hij op de juiste plek? Niet →dan terug! Proces tot nu toe bespreken. Ik heb actiepunten uit Excel bestand verwerkt en Jira geüpdated Controle/contact moment met Jeroen Geef oordeel over meest effectieve oplossing. Is Jeroen akkoord? →door met de opdracht. Geen expliciete toestemming gekregen om de volgende status uit te voeren? → dan terug naar begin design/ontwerp. IMPLEMENTATIE Set timer!! Telkens als er een functie is afgerond TESTEN (steppend debuggen, check of wat gemaakt is ook werkt, 100% dekking van gewijzigde code). Houd ik me nog aan de eenvoudigste oplossing? Houd ik me aan de code conventie?13 Heb ik alle If en ELSE paden getest? Heb je geen warnings/messages? Wat is je confidence level? Vragen stellen!! → Niet ieder probleem kún je in je eentje oplossen. Ik heb actiepunten uit Excel bestand verwerkt en Jira geüpdated Geen expliciete toestemming gekregen om de volgende status uit te voeren? → dan terug naar begin implementatie. TEST FUNCTIONEEL testen voor ieder soort haard, indien beschikbaar. Is de test compleet uitgevoerd?10 Code review van eigen code Eigen review/ontwerp review2 Heb ik rekening gehouden met bijzondere afhandelingen voor oudere systemen? Heeft elke IF een ELSE? Wat is je confidence level? Heb ik me aan het ontwerp gehouden? Zijn er bijzonderheden?1 Wat was de dekkingsgraad en wat is de kans op bugs? Ik heb actiepunten uit Excel bestand verwerkt en Jira geüpdated Controle/contact moment met Jeroen Geef een demonstratie van de oplossing. Review met Jeroen12 Commit en push je werk op Git-archief EVALUATIE Hoe lang denk je nog nodig te hebben? Past het binnen de 150% en past het binnen de volgende tijdtrigger? (van 2/3 tot 100% of van 100% tot 150%) Zo ja, verlaat de evaluatie en ga door met de processtap Hoe heeft het zo lang kunnen duren? Zijn er snellere methodieken mogelijk? Controle/contact moment met Jeroen. Hij bepaalt het vervolg

TOELICHTING

- Schrijf commentaar in de code en kort in de check-in omschrijving. Denk daarbij aan het volgende:

  - Begrijp ik het vandaag?

  - Begrijpt de opdrachtgever het vandaag?

  - Begrijp ik het over een jaar?

  - Begrijpt de opdrachtgever het over een jaar?

- Crosscheck de beschrijving en deel je verbetering. Sta in de schoenen van de ontvanger van een opmerking in Jira. Ook denk je na hoe je de opmerking over een jaar zou lezen.

- Opnieuw beginnen? Alarm!

- Kies een oplossing die het probleem bij de bron (‘root cause’) oplost

- Worden er meerdere concepten gebruikt? Zo ja, opbiechten!

- Meld afwijkingen, hoe langer je wacht, des te groter en pijnlijker de situatie

- Requirements valideren: meld afwijkingen

- Geen bestanden openen zonder Jira nummer

- Draait de oplossing in één thread? Zo niet, kunnen er race condities optreden?

- Verwacht bugs: aantal en gewicht wordt gehalveerd, bijv. 8 bugs worden na 2 uur testen 4 zware bugs, 4 bugs worden na 1 uur testen 2 lichtere bugs

- Maakt het gekozen concept gebruik van de mainstream oplossing zoals gedocumenteerd voor:

  - .NET,

  - Xamarin,

  - plugins, bijvoorbeeld SkiaSharp

- Verbeterpunt opschrijven in míjn werk en voeg actiepunten aan Excel bestand toe na reflectie

- Is mijn conditie de minimale set? Zitter er niet zaken in die er niet toe doen?

- De beschrijving van Jira bestaat uit de volgende onderdelen:

  - Omgeving

  - Scenario

    - Wat er niet volgens verwachting gaat (bij bug)

    - Wat ik had verwacht (bij bug)

    - Huidige implementatie (bij feature)

  - Probleem

  - Hypothese (bij bug)

  - Oplossingsrichting (bij feature)